| Наименование объекта | Виды выполняемых работ | Дата доведения лимитов бюджетных назначений Финотделом и сумма | Дата начала работ по контракту | Дата завершения работ по контракту | Примечание (Фирма-подрядчик) | Освоено | Подпись директора | Подпись подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКОУ «Гоорская СОШ» 1-ый объект 77 учащихся, спортзал | Замена окон | 1547900,97 07.02.2022 | 01.06.2022 | 10.08.2022 | ООО «Хунзах НХ»,Хунзахский район |  |  |  |
| МКОУ «Гоорская СОШ» 2-ой объект 77 учащихся | Облицовка стен, потолки , полы, окна и двери, отопление, электрооборудование, пожарная сигнализация, видеонаблюдение | 4657866,42 07.02.2022 | 01.06.2022 | 10.08.2022 | ООО «Хунзах НХ»,Хунзахский район |  |  |  |
| МКОУ «Гоорская СОШ» 3-ий объект 77 учащихся | Стены, потолки, полы, фасад, окна и двери , отопление, электромантажные работы | 7537703,25 07.02.2022 | 01.06.2022 | 10.08.2022 | ООО «Хунзах НХ»,Хунзахский район |  |  |  |
| МКОУ Хотодинская СОШ» 110 учащихся | Замена крыши,полы потолок, стены, окна и двери, малый спортзал | 1676278,78 07.02.2022 | 01.06.2022 | 10.08.2022 | ООО «Строй-СИТИ»,Шамильский район» |  |  |  |
| МКОУ «Мачадинская СОШ» 46 учащихся | Стены, потолки, полы, отопление, электромантажные работы, фасад,водоснабжение, пожарная сигнализация,видеонаблюдение | 11041754,02 07.02.2022 | 01.06.2022 | 10.08.2022 | ИП Гаджиева Патимат Гусенгаджиевна |  |  |  |
| МКОУ «Тлездинская НОШ» 2 учащихся | Кровля, стены, потолки, полы, двери, окна, отопление, электромантажные работы, фасад, пожарная сигнализация | 909296,92 07.02.2022 | 01.06.2022 | 10.08.2022 | ИП «Гаджиева Патимат Гусенгаджиевна» |  |  |  |
| МКОУ «Хородинская НОШ» 5 учащихся | Стены, потолки, полы, окна, двери, отопление, электромантажные работы, фасад, пожарная сигнализация | 1105546,43 07.02.2022 | 01.06.2022 | 10.08.2022 | ИП «Гаджиева Патимат Гусенгаджиевна» |  |  |  |
| МКОУ «Геницоробская НОШ» 3 учащихся | Стены, потолки, полы, окна, двери, отопление, электромантажные работы, фасад, пожарная сигнализация | 1083904,60 07.02.2022 | 01.06.2022 | 10.08.2022 | ИП «Гаджиева Патимат Гусенгаджиевна» |  |  |  |
| МКОУ «Хонохская НОШ» 4 учащихся | Кровля, стены, потолки, полы, окна и двери, отопление, электромантажные работы, пожарная сигнализация, видеонаблюдение | 1976318,62 07.02.2022 | 01.06.2022 | 10.08.2022 | ИП «Алиев Магомед Багаводинович» |  |  |  |